Spotkanie członków grupy Teledis w CDR Brwinów

w dniu 20-07-2021

Program spotkania:

1. Informacja  o WoP (wniosek o płatność) - I etap  (K. Grzybowska)

2. Co zrobiliśmy do tej pory (W. Golka, E. Arseniuk, A. Golka, T. Góral))

3. Plan na II etap (W. Golka – wprowadzenie)

4. Opis zdjęć (metryczki):

- Dla wzorców

- Nadsyłane przez rolników

5. Sprawy różne

Obecni na spotkaniu:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego:

I. Drozdowski, K. Grzybowska, I. Obojska, J. Góral, M. Kargul

2) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

E. Arseniuk, T. Góral

3) Relayonit sp. z o.o

A. Golka, W. Golka

Ad.1 Informacja  o WoP- I etap

Pani Karolina Grzybowska przedstawiła wyniki przeglądu wniosków o płatność za I etap prac, złożonych do CDR przez wszystkich konsorcjantów. Wnioski wymagają poprawek, których  należy dokonać i złożyć do CDR w możliwie szybkim terminie. Opóźnienie zakupu serwera przez IHAR, wymaga zawarcia aneksu który zostanie przygotowany pod kierunkiem zespołu CDR. W aneksie ma się znaleźć także poprawka porządkowa dotycząca sposobu realizacji części projektu na podstawie umów o dzieło. Poprawiony wniosek o płatność będzie mógł być złożony dopiero po podpisaniu aneksu.

Ad.2 Co zrobiliśmy do tej pory

- Lista produktów wykonanych w I etapie przez Relayonit:

| Oznaczenie pliku | Opis | Autorzy |
| --- | --- | --- |
| TD_P1_Koncepcja_Systemu | Koncepcja i architektura systemu | Wiesław Golka, Adrian Golka |
| TD_P1_BW_Baza wzorców | Projekt gromadzenia materiałów fotometrycznych do Aplikacji Publicznej i Aplikacji Eksperckiej | Aleksandra Błażejewska |
| TD_P4_AZ_Analiza zdjęć | Opis procesu analizy zdjęć z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz metod optymalizacji sieci | Wiesław Golka |
| TD_P4_AP_Analiza_Projekt | Zawiera podrozdział Model Danych (dla aplikacji publicznej) | Anna Błażejewska, Adrian Golka, Michał Góralczyk |
| TD_P4_AE_Analiza_Projekt | Zawiera podrozdział Model Danych (dla aplikacji eksperckiej) | Rafał Gałecki, Adrian Golka, |
| TD_P4_SSN_Analiza_Projekt | Zawiera podrozdział Model Danych(dla modelu SSN) | Adrian Golka, Michał Góralczyk |
| TD_P3_PI_Portal_informacyjny | Opis portalu | Adrian Golka |
| TD_P5_CICU_Założenia | Założenia dla Centrum Informacyjnego Chorób Upraw | Wiesław Golka, Edward Arseniuk |

2)Przedstawiciele IHAR-PIB przedstawili  pakiet zdjęć zdrowych i chorych odmian  pszenicy i pszenżyta, wykonanych na założonych i prowadzonych przez nich poletkach doświadczalnych, oraz na polach prowadzonych przez pozostałych członków konsorcjum Teledis.

Ad.3. Plan na II etap

Przeprowadzono dyskusję dotyczącą zadań znajdujących się w harmonogramie  II etapu projektu.

Ad.4. Opis zdjęć (metryczki)

Pilną sprawą jest sporządzenie metryczek opisujących wykonane dotychczas zdjęcia i podjęcie prac nad budową bazy wzorców.  Na podstawie przedstawionego projektu (patrz poniżej), dyskutowano nad ostateczną formą takiej metryczki.

Metryczka zdjęć

| LP | Wyszczególnienie danych | Opis | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj i odmiana zboża | Pszenica Ozima C | Po rzepaku |
| 2 | Nazwa choroby z wyszczególnieniem stadium rozwojowego rośliny | Pszenica zdrowa | 51 w skali BBCH |
| 3 | Lokalizacja plantacji | Poletka doświadczalne IHAR PIB w Radzikowie |  |
| 4 | Data i godzina wykonania zdjęcia | 14-06-2021, ~13,00 |  |
| 5 | Informacje o aparacie fotograficznym | Canon, Power Shot SX600 HS | Automatyczne dobieranie optymalnych ustawień |
| 6 | Opis pola |  |  |
| 7 | Profil gleby |  |  |
| 8 | Opis pogody | Słonecznie, ok. 26oC |  |

Według E. Arseniuka w  metryczce powinny być podane:

- Miejscowość i data wykonanego fotogramu,

- Gatunek zboża (pszenica, pszenżyto),

- Odmiana zboża z podaniem powierzchni plantacji  oraz informacji czy choroba występuje tylko miejscowo, czy też obejmuje w miarę równomiernie całą powierzchnię plantacji.

Metryczki dla objawów chorobowych nadsyłane przez rolników powinny zawierać dokładnie te same dane jak wyżej, z tym że będą wypełniane przez rolników, a następnie korygowane przez „help desk”.

Wstępnie ustalono termin spotkania przedstawicieli IHAR i Relayonit na którym będzie kontynuowana dyskusja na temat opisów zdjęć.

Ad.5 Sprawy różne

- Prof. Arseniuk poinformował obecnych że zakup serwera jest  na etapie  załatwiania przetargu.

- Ustalono że na przełomie  września  odbędzie się spotkanie wszystkich członków konsorcjum Teledis.

Notatkę sporządził: W. Golka